Relatório de status do projeto

Resumo do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| 06/04/2021 | Ensalamento Automático (grupo 2) | André Filho e Fábio Eduardo |

Resumo do status

Já temos o problema em mãos analisado com certa minúcia, com documentação o suficiente gerada para entender o processo de ensalamento por completo. No momento, estamos verificando as possibilidades de implementação do projeto, já esboçando arquiteturas de TI possíveis para sua efetivação, bem como estratégias de implementação e de desenvolvimento da mesmo.

Visão geral do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| Esboço da solução | 100% | 06/04/2021 | Fábio Eduardo |  |
| Estratégia de Implantação | 20% | 06/04/2021 | Pablo |  |
| Gerenciamento da equipe | 100% | 06/04/2021 | Victor |  |
| Proposta de valor | 100% | 06/04/2021 | André |  |
| Análise do Problema | 100% | 06/04/2021 | Márcio |  |

Visão geral do orçamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Gasto | % do total | Dentro do previsto? | Observações |
| Não há gastos relevantes |  |  |  |  |

Histórico de riscos e problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problema | Atribuído a | Data |
| Mapear nuances do projeto | Fábio Eduardo | 06/04/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Conclusões/recomendações

O entendimento e esboço da solução está bem desenvolvido pela equipe e validado pelo cliente. Diante disso, os próximos passos são viabilizar o processo de solução e implementação dela.